Obrazec št. 10

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje

ID za DDV SI65119037, Matična št. 5144574000,

ki ga zastopata direktor Stopar Stanislav

(v nadaljevanju naročnik)

ter

Ponudnik (firma, sedež, poslovni naslov, ID za DDV in matična št., zakoniti zastopnik): __________ ____________________________________________________________________________________

(v nadaljevanju izvajalec)

Pogodba št. _____o dobavi toplote s postavitvijo SPTE naprav

# Uvodne določbe

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo javno naročilo »Dobava toplote s postavitvijo SPTE naprav«.

Naročilo se odda v izvajanje na podlagi javnega naročila po odprtem postopku, objavljenem na portalu javnih naročil RS št. JN006553/2021-E01 in portalu Ur. l. EU, TED 2021/S 187-487583.

Pravno poslovno razmerje se ravna ter se izvaja storitev po:

- razpisnih pogojih iz povabila k oddaji ponudbe in pogojih te pogodbe,

- skladno s ponudbo izvajalca št. ____________, z dne __________,

- skladno s tehničnimi predpisi, standardi, pravili stroke in dobrimi praksami.

Zgoraj navedeni dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru neusklajenosti in razlik med določbami posameznih dokumentov imajo dokumenti oz. določila v njih veljavo hierarhično, kot so našteti po vrstnem redu. Dokumentacija in ponudba sta sestavna dela te pogodbe.

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da se SPTE napravi s pripadajočimi objekti in napravami umesti na lokaciji kotlovnice v Sončnih dvorih, Grosuplje, s katero upravlja naročnik,

- da stoji kotlovnica na nepremičnini ID št. parc. 1784 888/17, kamor se umestita napravi za soproizvodnjo toplotne in električne energije, skladno z veljavnim gradbenim dovoljenjem št. 351-576/2020-7 z dne 17. 2. 2021,

- da je lastnik navedene nepremičnine Občina Grosuplje, ki bo za namen izvedbe posla sklenila z izbranim izvajalcem javnega naročila ustrezno služnostno pogodbo, na podlagi katere bo izvajalec lahko inštaliral naprave in izvajal storitve.

Namen pogodbe je vgradnja in obratovanje naprave za soproizvodno toplotne in električne energije z visokim izkoristkom (v nadaljevanju SPTE – Soproizvodnja Toplote in Elektrike), ki poveča izkoristek kotlovnice in s tem zniža stroške za toplotno energijo za odjemalce v naselju Sončni dvori ter pripomore k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov pri proizvodni električne energije (v nadaljevanju EE). Glede na pričakovane prihranke in učinke, ki se lahko zagotovijo s postavitvijo novih dveh SPTE naprav, kot tudi pričakovano življenjsko dobo naprav ter visoki investiciji izvajalca, se sklepa poslovni odnos med naročnikom in izvajalcem za čas trajanja polnega obratovanja naprav v trajanju desetih let. Čas trajanja razmerja se ustrezno podaljša za čas umestile naprav, poskusnega obratovanja ter po prenehanju obratovanja za čas razgradnje.

Izvajalec se glede na namen posla zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času po podpisu te pogodbe in pridobitvi vseh ustreznih dovoljenj ter eventualnih obratovalnih podpor, dobavil SPTE napravi v kovinskem zabojniku ter ju priključil na obstoječo infrastrukturo, to je elektro in plinsko distribucijsko omrežje ter na obstoječi sistem daljinskega ogrevanja. Izvajalec zagotavlja, da bosta novi SPTE napravi zadostovali vsem slovenskim in evropskim varnostnim, emisijskim, hrupnim in protipožarnim standardom.

# 2. Predmet pogodbe

Pravno razmerje se presoja po t.i. poslovni model Buy (Nakup) – Build (Postavitev) – Operate (Upravljanje in vzdrževanje) SPTE Sončni dvori, ki zagotavlja oskrbo s toploto, ki se generira ob sočasni proizvodnji z EE. Sistem SPTE se bo nahajal v novo zgrajeni kotlovnici Sončni dvori, Grosuplje.

Izvajalec postavi obe SPTE napravi v kovinskem zabojniku s protihrupno izolacijo, energent SPTE naprav je zemeljski plin, ki ga za obratovanje naprav zagotavlja naročnik po ceni, kot jo pridobi na trgu, predvidoma za čas enega leta. SPTE napravi zagotavljata toplotno energijo za sistem daljinskega ogrevanja skozi celo leto. Izvajalec bo oddajal celotno toplotno energijo naročniku medtem, ko s proizvedeno električno energijo izvajalec prosto razpolaga.

Oskrba s toplotno energijo se predvidoma začne v letu 2022, najkasneje do 31. 12. 2022. V primeru zamude zaradi razlogov, za katere izvajalec ni odgovoren (npr. višja sila, upravni ali sodni postopki, tehnične težave, pomanjkanje plina…), se začetek oskrbe z energijo odloži na čas, ko razlog za zamudo ne obstaja več.

Vse stroške umestitve SPTE naprav, to je med drugim izgradnja betonske temeljne plošče za kovinski zabojnik, inštalacija kovinskega zabojnika in SPTE napravi, inštalacije za odjem energenta z odštevalnim števcem, inštalacije namenjene oddajanju toplote ter električne energije in izdelava potrebne projektne dokumentacije, kot na primer projekt za izvedbo gradbenih del ter vsa druga potrebna dovoljenja in izdelava potrebnih projektov, nosi izvajalec. Izvajalec za postavitev, obratovanje in vzdrževanje SPTE sistema nima pravice zahtevati kakršnegakoli nadomestila v času trajanja pogodbenega razmerja, razen če je s to pogodbo ni izrecno dogovorjeno.

Izvajalec ima pravico do zamenjave SPTE naprav in celotnega postrojenja v času veljavnosti te pogodbe brez soglasja naročnika, kadar gre za namen večanja skupnega izkoristka postrojenja, zniževanja emisij, povečanja ali zmanjšanja potreb po toplotni ali električni energiji, ali zaradi napredka tehnike na tem področju, zaradi spremembe energetskega zakona ali zaradi dotrajanosti SPTE naprav in ostale opreme. Zaradi nemotene oskrbe z energijo, izvajalec naročnika obvesti o nameravanem posegu.

# Obseg oskrbe z energijo

Predvidena ocenjena skupna priključna moč SPTE naprav je 780 kW (toplotna moč dovedenega goriva), od tega približno 285 kW električne moči in približno 430 kW toplotne moči.

SPTE napravi bosta predvidoma obratovali vsaka med 3.800 - 4.000 urami/leto, kar pomeni, da bosta SPTE napravi predvidoma proizvedli približno 1.900 MWh toplotne energije ter približno 1.100 MWh električne energije. Izvajalec se zavezuje oddati vso proizvedeno toplotno energijo naročniku. Električno energijo dobavitelj prosto prodaja na trgu električne energije.

V kolikor bi se v času veljavnosti te pogodbe pojavila potreba po izkoriščanju električne energije s strani naročnika, bosta pogodbeni stranki podpisali aneks k tej pogodbi, v katerem bodo definirane specifike in cena EE.

# Pravice in dolžnosti izvajalca

Izvajalec zagotavlja vse naložbe in storitve, potrebne za obratovanje SPTE naprav, kot tudi načrtovanje, pridobitev potrebnih dovoljenj, dobavo, vgradnjo in pripravo za obratovanje, vključno z vso koordinacijo in financiranjem.

Po umestitvi SPTE naprav je izvajalec odgovoren, z namenom nemotene oskrbe naročnika s toplotno, za obratovanje in vzdrževanje naprav, ki so v lasti izvajalca ter krije s tem povezane stroške.

Izvajalec bo kemično energijo zemeljskega plina s pomočjo SPTE naprave pretvarjal v koristno toplotno in električno energijo.

Izvajalec se obvezuje, da bo, kot je to običajno, sklenil ustrezno zavarovanje za SPTE napravo. Izvajalec bo priskrbel tudi dokaz o obstoju takšnega zavarovanja v ustrezni višini glede na predpise in prevzeto nevarnost.

Za izpolnitev svojih obveznosti v okviru te pogodbe ima izvajalec pravico uporabiti tudi storitve tretjih oseb, skrbnik pogodbe na strani izvajalca in odgovorna oseba pa je ______________________________, ki ima ustrezno izobrazbo in izkušnje kot se zahtevajo za izvedbo posla/storitev, to je najmanj, da izpolnjuje zahteve po strokovni izobrazbi 7. stopnje, smer strojništvo, je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS in ima certifikat EUREM. V primeru menjave odgovorne osebe, se izvajalec zavezuje izpolnjevati zahteve tega določila.

Izvajalec zagotavlja strokovnost, varnost obratovanja, čim večjo zanesljivost dobave toplotne energije in storitev pod splošnimi pogoji ter predpisane kakovosti.

Izvajalec se zavezuje, da bo strogo upošteval vsa varnostna navodila, ki veljajo na tem območju. Prav tako izvajalec polno odgovarja za svoje delavce pri upravljanju del znotraj SPTE postrojenja, kot tudi za pogodbene sodelavce, ki opravljajo dela in naloge iz obvez izvajalca.

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

# Pravice in dolžnosti naročnika

Naročnik izvajalcu za potrebe umestitve novega zabojnika s SPTE napravami nudi prostor in obstoječo infrastrukturo. Naročnik zagotavlja izvajalcu, da ima kot upravljavec kotlovnice Sončni dvori (v nadaljevanju kotlovnica SD) vsa potrebna soglasja in pooblastila za sklenitev te pogodbe ter da je upravičen skleniti to pogodbo.

Naročnik dovoljuje izvajalcu nemoten fizični dostop, po potrebi tudi s servisnimi vozili, do zabojnika s SPTE napravami 24 ur na dan, 365 dni na leto. Dostopajo lahko le osebe izvajalca, ki so na seznamu oseb za upravljanje nadzora in vzdrževanja SPTE naprav. Seznam oseb je izvajalec dolžan naročniku poslati v potrditev. Naročnik lahko potrditev zavrne le iz utemeljenih razlogov.

Naročnik omogoča izvajalcu priklop in dostop do SPTE naprave preko daljinskega dostopa – dopusti/omogoči vzpostavitve varne internetne povezave za namen nadzora nad SPTE napravama. Vse stroške v zvezi z daljinskim dostopom nosi izvajalec.

Naročnik izrecno dovoljuje izvajalcu brezplačni priklop SPTE naprave na obstoječe interno plinovodno inštalacijo in na toplovodni sistem daljinskega ogrevanja. Izvajalec bo vgradil na lastne stroške t.i. »odštevalni« plinomer za SPTE napravi, katerih dostop za namen odčitavanja porabe omogoča naročniku.

Naročnik je dolžan v času trajanja te pogodbe še naprej skrbeti za nemoteno distribucijo toplotne energije do uporabnikov v smislu dobrega gospodarstvenika. Prav tako je še naprej dolžan skrbeti za celotni sistem, ki je povezan s proizvodnjo in distribucijo toplotne energije iz obstoječih kotlov. Naročnik se zavezuje, da bo prvenstveno kupoval toplotno energijo proizvedeno iz SPTE naprav.

Naročnik bo izvajalcu omogočil, da bo za priklop eventualnih novih SPTE naprav lahko uporabil obstoječe gradbeno infrastrukturo za umestitev SPTE naprav v kotlovnico SD. Za vse morebitne dopolnitve obstoječih dovoljenj je odgovoren izključno izvajalec, ki se zaveže, da bo pred začetkom obratovanja uredil vse zakonske obveznosti za obratovanje takšnih naprav. Naročnik in služnostni zavezanec je v teh postopkih dolžan sodelovati tako, da si po svojih najboljših močeh prizadeva za to, da bi izvajalec pridobil vsa potrebna dovoljenja in soglasja. Vsa na novo pridobljena dovoljenja in soglasja ter izdelane projekte je izvajalec dolžan pred pričetkom del in obratovanjem, oz. po pridobitvi, predložiti naročniku v kopiji.

Naročnik izvajalcu dovoli dostop do vseh naprav in izvedbo vseh del, ki so potrebna, da izvajalec izpolni svoje obveznosti. Poleg tega naročnik izvajalcu dovoli tudi brezplačen dostop ter izvedbo del in skladiščenje materiala v ostalih prostorih v stavbi, če je to potrebno za izpolnitev obveznosti izvajalca, če so na voljo proste kapacitete in so izpolnjene varnostne zahteve. Naročnikove obveznosti in pravice pri tem ne smejo trpeti bolj, kot je to neizogibno potrebno, in samo po predhodnem dogovoru za izvedbo tehničnih ukrepov.

SPTE napravi nadzoruje izvajalec. Naročnik ima pravico ob kateremkoli času po predhodni najavi pregledati katerekoli napravo in izvajalca opozoriti na morebitne okvare in poškodbe.

Na gradbišču naročnik izvajalcu brezplačno zagotovi električno energijo, ki je potrebna za umestitev SPTE napravi in vodo za napolnitev hladilnega sistema motorja.

# Merjenje porabe toplotne energije

Oddano oz. prevzeto toplotno energijo se bo merilo na dveh kalorimetrih. Odčitki za obdobje enega meseca so podlaga izdanim računom za opravljene storitve.

# Cene toplotne energije in njihova korekcija

Cena toplotne energije, s katero izvajalec oskrbuje naročnika, je variabilna in je izražena v EUR/MWh. Cena toplotne energije je vezana na ceno dobavljenega vhodnega energenta - zemeljskega plina. Cena toplotne energije se določa 1x letno in sicer po podpisu pogodbe o dobavi toplotne energije oz. zemeljskega plina za naročnika za naslednje obdobje. Cena toplotne energije se določi najkasneje do vsakega 10.12. za naslednje leto.

Cena toplotne energije se izračuna na podlagi sledeče formule:

Cena toplote = (cena ZP x Eta kotla) + Fiksni del = ____________ EUR/MWh

- Cena ZP – mora vključevati ceno za zemeljski plin, trošarino, okoljsko dajatev CO2, prispevek SPTE in OVE, prispevek za energetsko učinkovitost, uporabo omrežja,

- Eta kotla = 90%,

- Fiksni del _________ EUR/MWh.

Predvidena letna količina toplote proizvedene iz sistema SPTE je cca. 1.900 MWh/leto, kar znese cca. __________ EUR/leto.

Vse cene so neto, h katerim je potrebno prišteti še DDV ustrezne stopnje.

Navedena cena ne vključujejo eventualne druge trošarin, dajatve, takse in DDV-ja za dobavljeno toploto. V primeru uvedbe novih davkov, taks ali dajatev ali ukinitve obstoječih, ki bi dodatno obremenili ali razbremenili proizvodnjo toplotne energije izvajalca, se to vključi v pogodbene pogoje za korekcijo cen toplotne energije.

# Določitev in način plačila izvajalca

Naročnik plačuje izvajalcu toplotno energijo iz SPTE naprav v obliki mesečnih plačil po dejansko prevzeti toplotni energiji proizvedeni v SPTE napravi, po ceni, kot je definirana v 7. točki te pogodbe.

Računi zapadejo v plačilo v roku 30 dni od izstavitve računa (oz. druge listine, ki je podlaga za plačilo). Izvajalec pošlje račun za dobavljeno energijo naročniku. Obveznosti naročnika iz te pogodbe se poravnavajo z nakazilom na TRR izvajalca št._____________________ , odprt pri banki _____________.

Za zamude pri plačilnih se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

Predstavnik naročnika in izvajalca aktivno sodelujeta pri izmenjavi informacij glede proizvedenih in porabljenih količin energije v izogib napakam in nepravilnostim.

# Vzdrževanje, popravila in odprava motenj

Vzdrževanje in popravila naprav, za katere je odgovoren izvajalec, vključno z vsemi popravili do dogovorjene meje odgovornosti izvajalca, so obveznost izvajalca. Meja odgovornosti je meja lastništva, kar je zaporni ventil na plinovodni inštalaciji ter zaporni ventil na razdelivcu za distribucijo toplotne energije. Ostale stroške nosi naročnik, če ne izhajajo iz sfere izvajalca ali sfere tretje osebe (npr. upravljavca omrežja zemeljskega plina).

V primeru prekinitve oskrbe s toplotno energijo zagotovi izvajalec odpravo motnje v najkrajšem roku. Da to lahko doseže, izvajalec delovanje sistema nadzoruje z avtomatskim alarmom/sistemom.

# Lastninska pravica

SPTE napravi, ki jih je postavi izvajalec z namenom proizvodnje električne in toplotne energije za čas trajanja te pogodbe, je samo začasne narave ter postavljena na za to določeni parceli in ostane v lasti izvajalca med trajanjem pogodbenega razmerja, kot tudi po izteku te pogodbe. Lastništvo in meja oskrbe naročnika z energijo sta določeni s priključkom na interno plinovodno omrežje ter na sistem daljinskega ogrevanja.

Po izteku te pogodbe ostane last izvajalca tudi kovinski zabojnik, SPTE napravi s perifernim delom in vsemi pritiklinami.

# Doba trajanja pogodbenega razmerja in dopustnost odpovedi pogodbe

Pogodbenika se strinjata, da je ta pogodba sklenjena za obdobje največ 11-ih let. Pri tem se računa 1 leto za čas gradnje in razgradnje ter čas 10 let čistega trajanja zagotavljanja toplote naročniku (in trajanja obratovalne podpore).

Pogodba stopi v veljavo na dan podpisa te pogodbe s strani zadnje od pogodbenih strank. Vse finančne obveznosti med strankama po tej pogodbi stopijo v veljavo šele po zagonu SPTE naprav in poteku poskusnega obratovanja ter po začetku prejemanja obratovalne podpore izvajalca s strani BORZEN-a, Centra za podpore. Dolgoročnost pogodbe je v interesu obeh strank. Naročnik ima pravico do odpovedi pogodbe pred potekom časa, določenega v 1. odstavku tega člena v skladu s pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

Naročnik ima pravico, da pogodbo odpove ob koncu koledarskega leta pod pogojem, da je najkasneje do 30. 6. tega koledarskega leta izvajalca o tem pisno obvestil, vendar pogodbe ne more odpovedati prej kot dve leti po začetku dobave toplotne energije.

V primeru odpovedi pogodbe s strani naročnika pred potekom časa, določenega v 1. točki tega člena, se naročnik zavezuje, da bo prevzel sistem in naprave, ki jih je vgradil izvajalec. Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu plačal nadomestilo po tržnih cenah v enkratnem znesku za neamortiziran del SPTE postrojenja.

Izvajalec ima pravico do odpovedi pogodbe in do prenehanja dobave toplotne energije pred potekom časa, določenega v 1. odstavku tega člena, v primeru:

- nezadostnega toplotnega odjem oz. ponora toplote,

- morebitne dolgotrajne motenje pri dobavi zemeljskega plina,

- nerentabilnost in prenehanja prejemanja obratovalnih podpor,

- spremembe zakonodaje, ki bi onemogočila obratovanje SPTE postrojenja (npr. znižanje emisij izpušnih plinov, hrupa,…).

V tem primeru izvajalec pogodbo odpove pisno brez odpovednega roka, kar pomeni, da pogodba preneha veljati z dnem, ko naročnik prejme pisno odpoved.

Izvajalec ima pravico do odpovedi pogodbe in do prenehanja dobave toplotne energije pred potekom časa, določenega v 1. odstavku tega člena, kadar naročnik po lastni krivdi kljub predhodnemu opominu:

s svojim ravnanjem grobo krši svoje pogodbene obveznosti tako, da izvajalec v dobri veri ne more pričakovati izpolnjevanja pogodbe do prenehanja njene veljavnosti ali

ni plačal pogodbeno dolgovanega plačila tudi po izteku naknadnega roka, postavljenega skupaj z grožnjo odpovedi, brez opravičljivega razloga za zavrnitev storitev.

V tem primeru izvajalec pogodbo odpove pisno brez odpovednega roka, kar pomeni, da pogodba preneha veljati z dnem, ko naročnik prejme odpoved.

# Prenehanje veljavnosti pogodbe

V primeru, da naročnik ne omogoča normalnega obratovanja SPTE naprave, je dolžan naročnik izvajalcu povrniti vso povzročeno škodo.

V primeru, ko naročnik ne poravna svojih obveznosti do najkasneje 60 dni po valuti, lahko izvajalec preneha z dobavo toplotne energije naročniku.

V primeru odstopa od pogodbe ali v primeru prenehanja izvajanja obveznosti po tej pogodbi iz kakršnih koli razlogov s strani naročnika, razen po postopku, kot je dopusten po prejšnji točki pogodbe za odpoved pogodbe s strani naročnika, je naročnik dolžan izvajalcu povrniti nastalo škodo.

Vsaka pogodbena stranka ima pravico odstopiti od te pogodbe s pisnim obvestilom brez odpovednega roka v primeru začetka stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali prisilne oziroma prostovoljne likvidacije nad posamezno stranko, drugo stranko te pogodbe.

# Prenos pravic in obveznosti

Menjava izvajalca, kot tudi naročnika, je dopustna skladno z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja, kadar so za to podani utemeljeni razlogi.

- Socialna klavzula

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca;

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom in počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek in pod pogojem, da od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba (razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

- Protikorupcijska klavzula

Ta pogodba je je nična, če je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisijo za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

# Skrbnika pogodbe

Skrbnik pogodbe:

- naročnika: __________________, tel. št. _____________, e-mail: _________________________

- izvajalca: ___________________, tel. št. _____________, e-mail: _________________________

# Končne določbe

Odpoved ali spremembe pogodbe kot tudi opomini in obvestila o naknadnih rokih morajo biti podani v pisni obliki, sicer niso veljavni. Pogodbeni stranki bosta druga drugo o tem in o vseh pomembnih dogodkih, ki vplivajo na izvrševanje pravic po tej pogodbi, obveščali na njuna naslova, navedena na začetku te pogodbe. Vsaka stranka je dolžna zagotoviti prevzem pošte in se neizpodbitno šteje, da je prejela vsako priporočeno pošiljko, naslovljeno nanjo, najkasneje v roku 5 dni po tem, ko je bila oddana priporočeno na pošto, če je ni prejela že prej. Tudi o morebitni spremembi naslova je potrebno nasprotno stranko obvestiti na ta način.

Če je katerakoli člen te pogodbe neveljaven ali pa to postane, to na veljavnost ostalih členov ne vpliva. Pogodbenika se obvezujeta, da bosta takšen neveljaven člen nadomestila z ustreznim veljavnim členom, ki bo čim bližje ekonomskemu in dejanskemu namenu neveljavnega člena.

V primeru, da ta pogodba vsebuje kakršnokoli vrzel v zvezi z zadevo, ki jo ureja, se pogodbenika obvezujeta, da bosta to vrzel zapolnila v okviru pomena in duha te pogodbe s sklenitvijo aneksa k pogodbi, na podlagi 95. člena ZJN-3.

Spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazum ne bo mogoč, jih bo reševalo pristojno sodišče. Če se spor v zvezi s to pogodbo nanaša predvsem na dejanska vprašanja, tehnična stanja stvari ali postopke obračunavanja po tej pogodbi, morata stranki za razjasnitev najprej skupno določiti sodnega izvedenca oz. sodnega cenilca kot izvedenca razsodnika, ki poda svoje izvedensko mnenje. Če obe stranki potem priznata rezultat izvedenskega mnenja, je ta obvezujoč. Stranka, ki ni imela prav, nosi stroške izvedenskega mnenja.

V primeru, da se v dobi trajanja te pogodbe ekonomski ali pravni pogoji ali osnove, na katerih temelji ta pogodbe, v primerjavi s stanjem ob sklenitvi pogodbe spremenijo v takšni meri, da pogodbene storitve niso več v primernem razmerju s pogodbeno dogovorjenim plačilom, je potrebno pogodbo z aneksom prilagoditi spremenjenim pogojem.

Ta sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, razen če ni v tem sporazumu določeno drugače. Če katerakoli od določb tega sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. Sprememba pogodbe ne sme biti bistvena skladno s 95. členom ZJN-3.

Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po dva izvoda.

- Seznam prilog

Naslednja priloga je sestavni del te pogodbe:

- Priloga 1:	Tehnični parametri SPTE postrojenja

Grosuplje, dne______________

NAROČNIK:

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o.

Direktor Stanislav Stopar

IZVAJALEC:

# PRILOGA 1:	TEHNIČNI PODATKI SPTE POSTROJENJA

V naslednji tabeli so navedene osnovne karakteristični podatki SPTE naprav. Podatki pridobljeni od proizvajalca motorjev.

SPTE 1

| Električna in toplotna moč ter izkoristek SPTE naprave |
| --- |
| Z gorivom dovedena toplotna moč | kW | cca. |
| Električna moč SPTE | kWel | cca. |
| Električni izkoristek SPTE | % | cca. |
| Skupna toplotna moč SPTE | kWtop | cca. 381 |
| Toplotni izkoristek SPTE | % | cca. |
| Celokupni izkoristek SPTE | % | < |

SPTE 2

| Električna in toplotna moč ter izkoristek SPTE naprave |
| --- |
| Z gorivom dovedena toplotna moč | kW | cca. |
| Električna moč SPTE | kWel | cca. |
| Električni izkoristek SPTE | % | cca. |
| Skupna toplotna moč SPTE | kWtop | cca. 55 |
| Toplotni izkoristek SPTE | % | cca. |
| Celokupni izkoristek SPTE | % | < |